1ª Reunión
Iniciada a la 19:30
Asiste Carlos Megías, y el resto se comunica por mensaje de texto.
Tarea 1 asignada a Carlos Megías
Tarea 2 asignada a Erik Flaquer
Tarea 3 asignada a Aníbal Zambrana
Tarea 4 asignada a Pablo Guerrero
Tarea 5 asignada a Pablo Guerrero
Finalizada a 19:45

2º Reunión
Iniciada a las 19:30
Asisten todos
Carlos Megías empieza la Tarea 1
Finalizada a 19:45

3º Reunión
Iniciada a las 20:00
Asisten todos
Carlos Megías termina la Tarea 1 y queda pendiente de revisión
Finalizada a 20:20

4º Reunión
Iniciada a las 19:45
Asiste Carlos Megías, Pablo Guerrero, Aníbal Zambrana y Ángel (Scrum).
La tarea de Carlos ya se ha revisado y pasa a terminada
Las tareas de Aníbal, Erik y la tarea 5 de Pablo se han hecho hoy y quedan pendientes de revisión
La tarea 4 correspondiente a Pablo ya se ha empezado.
He ayudado a Erik a subir su tarea debido a dudas con git
Finalizada a las 20:10

5º Reunión
Iniciada a las 20:30
Asiste Carlos Megías, Aníbal Zambrana, Erik Flaquer y Ángel (Scrum)
La tarea de Aníbal y la tarea 5 de Pablo ya se han revisado y pasan a terminadas
La tarea de Erik se mantiene en revisión y la tarea 4 de Pablo está pendiente de subir y revisar
Finalizada a las 20:45